Sprint Planning

Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.

Lista de verificação de planeamento do sprint  Membros da equipe do sprint

Itens da reunião de planeamento do sprint  Agenda

Resumo do sprint anterior Detalhes

Monitorização da velocidade   Monitorização de velocidade ajustado Planejamento da capacidade

Possíveis riscos

Recursos de planeamento do sprint Quadros e retrospetivas de sprint

Recursos e definições da equipe

# Lista de verificação de planeamento do sprint

| Preparação | Reunião | Acompanhamento |
| --- | --- | --- |
| Levantamento de Requisitos estrutura inicial de base de dados e seleção de software para dev | quartas-feiras, reunião de equipa verificação de estado das tarefas da equipa |  |

Membros da equipe do sprint

| Nome | Função |
| --- | --- |
| Fardeen Munaf | Scrum Master |
| Júlio Sousa | Developer |
| João Andrade | Developer |
| Miguel Ribeiro | Developer |

# Itens da reunião de planeamento do sprint

Use este template para estruturar a reunião e definir expectativas, objetivos e o backlog para o próximo sprint. Para ver instruções detalhadas e práticas recomendadas, consulte o guia de planeamento de sprint e analise como estimar pontos da história.

Agenda

1H =1SP

- Como desenvolvedor, a minha responsabilidade é analisar e compreender todo o enunciado do projeto, identificando os principais requisitos funcionais e não funcionais. Devo também garantir que, qualquer dúvida ou ambiguidade seja, discutida com a equipa para alinhar as expectativas e evitar erros no desenvolvimento. – Júlio – 2SP – Prioridade Alta

- Eu como desenvolvedor, após ler o enunciado, devo realizar o levantamento dos requisitos, criando uma lista organizada com os requisitos funcionais e não funcionais. Em seguida, preciso validar com a equipa se todos os requisitos estão bem compreendidos. Também é essencial revisar se algum desses requisitos pode impactar diretamente a arquitetura do sistema, garantindo que não haja imprevistos no processo de desenvolvimento. – Júlio – 1SP- Prioridade Alta

- Eu como desenvolvedor devo criar os casos de uso do nosso software de forma a conseguirmos ter bases e noções do nosso projeto. - Fardeen e João - 3SP - Prioridade Alta

- Nós, como desenvolvedores, devemos criar o modelo de domínio para termos uma visão clara das entidades, atributos e relações dentro do sistema. Isso ajuda a organizar o projeto, facilitar a comunicação entre a equipa e garantir que a implementação esteja alinhada com os requisitos. O modelo de domínio também serve como base para o design e facilita futuras manutenções. - Fardeen e João - 2SP - Prioridade Alta

- Nós como desenvolvedores devemos criar o diagrama de classes do nosso software de forma a conseguirmos ter bases e noções do nosso projeto. - Fardeen - 3SP - Prioridade Alta

- Eu como desenvolvedor quero selecionar as ferramentas de desenvolvimento necessárias e pesquisar sobre XML e XSD para o início do desenvolvimento da aplicação Baixa Levantar as ferramentas e tecnologias necessárias para o desenvolvimento da aplicação. – Miguel – 3SP- Prioridade

- Como desenvolvedores, devemos definir a estrutura inicial da base de dados. Para isso, precisamos criar as tabelas principais no SQL Server, definir as chaves primárias e estrangeiras adequadamente, e validar o modelo de base de dados com a equipa. Após essa validação, devemos testar a criação das tabelas no ambiente de desenvolvimento para garantir que tudo funcione corretamente antes de avançar – Miguel e Júlio – 7SP- Prioridade Baixa

Resumo do sprint anterior

| Tema do sprint | Interpretação de enunciado e criação de diagramas e modelos. |
| --- | --- |
| Pontos da história | 21- SP |
| Resumo | Objetivos do Sprint: criação de diagramas e modelos |

Detalhes

| Data de início | 12 de outubro de 2024 |
| --- | --- |
| Data de término | 18 de outubro de 2024 |
| Tema do sprint | Interpretação de enunciado e criação de diagramas e modelos. |

Planeamento da capacidade

Você pode personalizar este template para mudar ou adicionar medidas de capacidade. Você também pode revisar sprints mais antigos adicionando colunas.

|  | Sprint atual | Sprint anterior |
| --- | --- | --- |
| Total de dias | 100% |  |
| Capacidade da equipe | 21H |  |
| Capacidade prevista |  |  |
| Capacidade individual | 10h (Miguel) , 8h(Fardeen), 10h(Júlio) e 5h(João) |  |

Possíveis riscos

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade de algum membro | Passar a tarefa atribuída a outro membro da equipa |

# Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint